Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

“Nombre Proyecto”

HHS

Fecha:24/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/09/2026 | Rellenado de información | HHS Team |
| 1.5 | 24/09/2026 | Rellenado de información | HHS Team |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004D — Sede Melipilla |
| Proyecto (Nombre) | Haircut Home Studio (HHS) |
| Fecha de Inicio | 07/09/2026 |
| Fecha de Término | 30/08/2026 |
| Patrocinador principal | Dueño / profesional de Haircut Home Studio (cliente real, Melipilla) |
| Docente | Juan Hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.325.328-1 | Nicolas Carmona | nic.carmona@duocuc.cl |
| 21.622.466-3 | Rosa Garrido | ros.garrido@duocuc.cl |
| 20.880.073-6 | Mateo Alvares | mate.alvarez@duocuc.cl |

# Product Backlog del Proyecto “Haircut Home Studio”

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| E01-HU01 | Como cliente, necesito reservar una hora de atención, con la finalidad de poder agendar un tratamiento de cabello. | 8 |
| E01-HU02 | Como cliente, necesito que el programa me recomiende una hora de reserva, con la finalidad de hacerme más fácil el agendar una hora. | 13 |
| E01-HU03 | Como cliente, necesito observar todas las horas que hay disponibles, con el objetivo de poder elegir la hora y día que más me acomode. | 8 |
| E02-HU01 | Como peluquero, necesito revisar las horas agendadas por los clientes, con la finalidad de organizarme. | 5 |
| E02-HU02 | Como peluquero, necesito poder modificar las horas agendadas por los clientes, con la finalidad de poder gestionar dichas reservas. | 8 |
| E02-HU03 | Como peluquero, necesito poder deshabilitar días, semanas o meses disponibles de la agenda, con la finalidad de poder atender otros asuntos. | 5 |
| E02-HU04 | Como peluquero, necesito poder observar un dashboard del negocio, con la finalidad de poder monitorear las operaciones. | 8 |
| E03-HU01 | Como usuario, necesito poder crear una cuenta con mis datos, con la finalidad de poder acceder al sistema. | 8 |
| E03-HU02 | Como usuario, necesito poder iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de poder gestionar mis reservas. | 5 |
| E03-HU03 | Como usuario, necesito poder cerrar la sesión, con la finalidad de poder terminar la sesión de forma segura. | 3 |
| E03-HU04 | Como usuario, necesito poder visualizar mis datos, con la finalidad de editar o revisar información relevante sobre mi persona. | 5 |
| E04-HU01 | Como administrador, necesito administrar las categorías, con la finalidad de poder organizar el catalogo de servicios. | 5 |
| E04-HU02 | Como administrador, necesito gestionar los servicios existentes, con la finalidad de poder agregar o modificar los servicios. | 8 |
| E04-HU03 | Como administrador, necesito gestionar los productos disponibles, con la finalidad de mantener al día los productos usuales y nuevos. | 8 |
| E05-HU01 | Como un cliente, necesito visualizar los productos que ofrece la peluquería, con la finalidad de cotizar y/o adquirir productos o servicios de mi interes. | 5 |
| E05-HU02 | Como un cliente, necesito ver las reseñas de los servicios, con la finalidad de evaluiar la calidad del servicio. | 5 |
| E05-HU03 | Como un cliente, Necesito ver la información de la peluquería, con la finalidad de poder comunicarme con esta y saber su hubicación. | 3 |
| E06-HU01 | Como Cliente, necesito poder agendar horas desde Whatsapp, Con la finalidad de hacer más sencillo la reserva de horas. | 13 |
| E06-HU02 | Como cliente, necesito poder comunicarme con la peluquería vía Whatsapp, con la finalidad de hacer más sencilla la comunicación. | 8 |
| E07-HU01 | Como cliente, necesito poder subir una foto mía para visualizar el corte de pelo que deseo, con la finalidad de poder decidir qué servicio deseo contratar. | 21 |
| E07-HU02 | Como sistema, necesito poder controlar las cuotas de simulación, con la finalidad de evitar el abuso de uso y evitar el gasto de la suscripción. | 8 |
| E07-HU03 | Como cliente, necesito poder volver a ver las simulaciones previas, con la finalidad de poder comparar los resultados distintos. | 8 |

## Patrón de comparación

Se utilizó el método de Planning Poker para realizar la estimación de puntos de historia, para identificar su impacto y esfuerzo requerido por nuestro equipo para poder llevar a cabo correctamente todo el desarrollo del sistema.

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E01-HU01 | Como cliente, necesito reservar una hora de atención, con la finalidad de poder agendar un tratamiento de cabello. | 1 |
| E01-HU02 | Como cliente, necesito que el programa me recomiende una hora de reserva, con la finalidad de hacerme más fácil el agendar una hora. | 2 |
| E01-HU03 | Como cliente, necesito observar todas las horas que hay disponibles, con el objetivo de poder elegir la hora y día que más me acomode. | 2 |
| E02-HU01 | Como peluquero, necesito revisar las horas agendadas por los clientes, con la finalidad de organizarme. | 1 |
| E02-HU02 | Como peluquero, necesito poder modificar las horas agendadas por los clientes, con la finalidad de poder gestionar dichas reservas. | 1 |
| E02-HU03 | Como peluquero, necesito poder deshabilitar días, semanas o meses disponibles de la agenda, con la finalidad de poder atender otros asuntos. | 1 |
| E02-HU04 | Como peluquero, necesito poder observar un dashboeard del negocio, con la finalidad de poder monitorear las operaciones. | 1 |
| E03-HU01 | Como usuario, necesito poder crear una cuenta con mis datos, con la finalidad de poder acceder al sistema. | 3 |
| E03-HU02 | Como usuario, necesito poder iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de poder gestionar mis reservas. | 3 |
| E03-HU03 | Como usuario, necesito poder cerrar la sesión, con la finalidad de poder terminar la sesión de forma segura. | 3 |
| E03-HU04 | Como usuario, necesito poder visualizar mis datos, con la finalidad de editar o revisar información relevante sobre mi persona. | 3 |
| E04-HU01 | Como administrador, necesito administrar las categorías, con la finalidad de poder organizar el catalogo de servicios. | 4 |
| E04-HU02 | Como administrador, necesito gestionar los servicios existentes, con la finalidad de poder agregar o modificar los servicios. | 4 |
| E04-HU03 | Como administrador, necesito gestionar los productos disponibles, con la finalidad de mantener al día los productos usuales y nuevos. | 4 |
| E05-HU01 | Como un cliente, necesito visualizar los productos que ofrece la peluquería, con la finalidad de cotizar y/o adquirir productos o servicios de mi interes. | 2 |
| E05-HU02 | Como un cliente, necesito ver las reseñas de los servicios, con la finalidad de evaluiar la calidad del servicio. | 2 |
| E05-HU03 | Como un cliente, Necesito ver la información de la peluquería, con la finalidad de poder comunicarme con esta y saber su hubicación. | 3 |
| E06-HU01 | Como Cliente, necesito poder agendar horas desde Whatsapp, Con la finalidad de hacer más sencillo la reserva de horas. | 3 |
| E06-HU02 | Como cliente, necesito poder comunicarme con la peluquería vía Whatsapp, con la finalidad de hacer más sencilla la comunicación. | 3 |
| E07-HU01 | Como cliente, necesito poder subir una foto mia para visualizar el corte de pelo que deseo, con la finalidad de poder decidir qué servicio deseo contratar. | 5 |
| E07-HU02 | Como sistema, necesito poder controlar las cuotas de simulación, con la finalidad de evitar el abuso de uso y evitar el gasto de la suscripción. | 4 |
| E07-HU03 | Como cliente, necesito poder volver a ver las simulaciones previas, con la finalidad de poder comparar los resultados distintos. | 4 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID HU | ID tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| E01-HU01 | E01-HU01-T01 | Reserva de hora (bloqueo temporal) | 6 |
|  | E01-HU01-T02 | Crear mensaje de confirmación de hora | 4 |
|  | E01-HU01-T03 | Agenda de hora (registro en la bbdd) | 6 |
|  | E01-HU01-T04 | Verificar reserva en la bbdd | 4 |
| E01-HU02 | E01-HU02-T01 | Identificación de la mejor hora del día dependiendo del servicio elegido | 8 |
|  | E01-HU02-T02 | Identificación del mejor día de la semana dependiendo del servicio elegido | 8 |
|  | E01-HU02-T03 | Identificación de la mejor semana o mes dependiendo del servicio elegido | 8 |
| E01-HU03 | E01-HU03-T01 | Contruir calendario | 8 |
|  | E01-HU03-T02 | Mostrar horas agendadas y disponibles dependiendo del horario de trabajo, mostrando su duración | 7 |
|  | E01-HU03-T03 | Mostrar horas deshabilitadas | 5 |
| E02-HU01 | E02-HU01-T01 | Consultar las reservas existentes | 5 |
|  | E02-HU01-T02 | Revisar calendario con leyenda | 5 |
|  | E02-HU01-T03 | Mostrar detalles básicos (cliente, hora y servicio) de la reserva | 4 |
|  | E02-HU01-T04 | Probar lista, calendario y detalles básicos | 4 |
| E02-HU02 | E02-HU02-T01 | Crear reserva en persona | 6 |
|  | E02-HU02-T02 | Modificar detalles de una reserva (reprogramar, modificar servicios, etc) | 7 |
|  | E02-HU02-T03 | Cancelar reservas | 5 |
|  | E02-HU02-T04 | Probar creación, modificación y cancelación. | 4 |
| E02-HU03 | E02-HU03-T01 | Bloqueo de horas disponibles en el día | 5 |
|  | E02-HU03-T02 | Bloqueo de días, semanas o mes | 5 |
|  | E02-HU03-T03 | Desbloqueo de horas, días, semanas o mes + imposibilidad de modificar días pasados | 5 |
|  | E02-HU03-T04 | Realizar registro de cambio en la bbdd | 4 |
|  | E02-HU03-T05 | Probar bloqueos y desbloqueos | 4 |
| E02-HU04 | E02-HU04-T01 | Mostrar contador de reservas pendientes y confirmadas. | 5 |
|  | E02-HU04-T02 | Calcular servicios más cotizados | 6 |
|  | E02-HU04-T03 | Calculo de ingresos semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. | 7 |
|  | E02-HU04-T04 | Probar dashboard | 4 |
| E03-HU01 | E03-HU01-T01 | Creación de inputs para las credenciales y datos del usuario | 5 |
|  | E03-HU01-T02 | Definir y aplicar politica de creación de contraseña | 5 |
|  | E03-HU01-T03 | Verificación de correo (activación y validez) | 7 |
|  | E03-HU01-T04 | Validar correo duplicado. | 4 |
| E03-HU02 | E03-HU02-T01 | Creación de inputs (correo, contraseña) | 4 |
|  | E03-HU02-T02 | Validación de correo (verifica que haya un usuario con dicho correo) | 4 |
|  | E03-HU02-T03 | Validación de contraseña (verifica que la contraseña pertenezca al usuario con dicho correo) | 4 |
|  | E03-HU02-T04 | Muestra mensaje de credenciales invalidas | 3 |
|  | E03-HU02-T05 | Redirigir a las vistas correspondientes del rol del usuario | 4 |
|  | E03-HU02-T06 | Botón de "olvidé contraseña" | 5 |
|  | E03-HU02-T07 | Probar creación de cuenta | 4 |
| E03-HU03 | E03-HU03-T01 | El sistema elimina los datos locales de la sesión | 4 |
|  | E03-HU03-T02 | El sistema muestra la vista de usuario sin cuenta. | 4 |
|  | E03-HU03-T03 | Probar cerrado de sesión | 3 |
| E03-HU04 | E03-HU04-T01 | Creación de página de perfil | 5 |
|  | E03-HU04-T02 | Mostrar la información sensible (personal) del cliente | 4 |
|  | E03-HU04-T03 | Listar servicios/productos comprados | 5 |
|  | E03-HU04-T04 | Modificar información sensible | 5 |
|  | E03-HU04-T05 | Probar modulo de página de perfil | 4 |
| E04-HU01 | E04-HU01-T01 | Edición de categorías | 5 |
|  | E04-HU01-T02 | Registro de edición de la categoría | 5 |
|  | E04-HU01-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4 |
| E04-HU02 | E04-HU02-T01 | Edición de servicios | 6 |
|  | E04-HU02-T02 | Registro de edición de servicio | 5 |
|  | E04-HU02-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4 |
| E04-HU03 | E04-HU03-T01 | Edición de producto | 6 |
|  | E04-HU03-T02 | Registro de edición de producto | 5 |
|  | E04-HU03-T03 | Validación del cambio en bbdd | 4 |
| E05-HU01 | E05-HU01-T01 | Listar productos disponibles en home | 5 |
|  | E05-HU01-T02 | Mostrar los 10 productos más usados/comprados | 5 |
|  | E05-HU01-T03 | Probar correcta visualización de productos | 4 |
| E05-HU02 | E05-HU02-T01 | Crear sistema de reseñas x servicio | 6 |
|  | E05-HU02-T02 | Mostrar reseñas en el detalle del servicio | 5 |
|  | E05-HU02-T03 | Calcular y mostrar promedio de estrellas | 4 |
|  | E05-HU02-T04 | Validar correcto funcionamiento del sistema y visualización | 4 |
| E05-HU03 | E05-HU03-T01 | Mostrar información de contacto y ubicación en pie de página | 4 |
|  | E05-HU03-T02 | Mostrar información de contacto y ubicación en página "acerca de" | 4 |
|  | E05-HU03-T03 | Validar correcta visualización | 3 |
| E06-HU01 | E06-HU01-T01 | Agregar burbuja de chat | 5 |
|  | E06-HU01-T02 | Crear e implementar chats predefinidos | 7 |
|  | E06-HU01-T03 | Consultar disponibilidad de horas | 7 |
|  | E06-HU01-T04 | Registrar reserva (para validación x peluquero) | 7 |
|  | E06-HU01-T05 | Probar implementación | 5 |
| E06-HU02 | E06-HU02-T01 | Implementar solicitud de atención por personal | 6 |
|  | E06-HU02-T02 | Configurar redirección a chat con peluquero | 5 |
|  | E06-HU02-T03 | Probar implementación | 4 |
| E07-HU01 | E07-HU01-T01 | Pagar suscripción de agente IA | 4 |
|  | E07-HU01-T02 | Configurar el Agente IA | 8 |
|  | E07-HU01-T03 | Implementar agente IA en el sistema | 10 |
|  | E07-HU01-T04 |  | 10 |
|  | E07-HU01-T05 | Implementar subida de foto y asegurar privacidad del usuario | 7 |
|  | E07-HU01-T06 | Implementar simulación con servicios ofrecidos por la peluquería | 8 |
|  | E07-HU01-T07 | Mostrar simulación | 6 |
|  | E07-HU01-T08 | Validar generación de la simulación | 5 |
|  | E07-HU01-T09 | Almacenar localmente la simulación | 5 |
| E07-HU02 | E07-HU02-T01 | Implementar sistema de creditos por rol | 6 |
|  | E07-HU02-T02 | Asignar 3 creditos para usuarios normales | 4 |
|  | E07-HU02-T03 | Asignar creditos ilimiatados para el administrador y el peluquero | 4 |
|  | E07-HU02-T04 | Mostrar mensaje de alerta cada 2 simulaciones, avisando que queda 1 simulación disponible o que ya van 3 en caso de ser admin o peluquero | 5 |
|  | E07-HU02-T05 | Probar funcionamiento de los creditos y advertencias | 4 |
| E07-HU03 | E07-HU03-T01 | Mostrar en recuadro, simulaciones previas | 6 |
|  | E07-HU03-T02 | Mostrar detalles de la simulación previa | 5 |
|  | E07-HU03-T03 | Eliminar y reiniciar cada 24 horas las simulaciones | 6 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: