|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si, hemos podido cumplir a tiempo las actividades que definimos, esto debido principalmente a nuestros conocimientos en el framework laravel, por ende no se gastó más tiempo del previamente establecido en los burndown chart de los sprint 1 y 2 (ya que nosotros trabajamos con SCRUM, por ende una GANTT no se acopla a la metodología) lo único que si nos ha costado, pero igualmente se ha mantenido en sus tiempos ha sido el contenedor Docker, dado a que no habíamos trabajado con él de una manera correcta.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Bueno, como se mencionó anteriormente, no se obtuvo una dificultad que haya afectado realmente a la curva de desarrollo del proyecto, pero a raíz de eso mismo, pienso que la mejor forma de evitar estar al limite de los tiempo (como con Docker) sería utilizar el tiempo obtenido de las tareas que menos tiempo nos tomó del estimado, así aplicamos un margen más grande y nos adelantamos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que mi trabajo ha sido bastante bueno, sin embargo, creo que podría hacer más, en el sentido de intentar ayudar sin que se me pida, ya que usualmente termino mis tareas asignadas y espero a ver como están mis compañeros, en vez de preguntarles si requieren ayuda. Algo que destaco es la cabalidad con la que realizo mis tareas, por ejemplo, en la creación de documentación y en la creación de la bbdd.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi inquietud sería en el tema del despliegue, ¿como se tendría que hacer?, ¿habría que contratar un dominio temporal o se podría subir a una plataforma como github codespaces o azure? Y respecto al Docker, ¿que se espera de ello? ¿Qué esté en formato tarr o que tenga los archivos para convertirlo en una imagen?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, creo que las actividades están bien distribuídas, aunque en particular me hubiera gustado trabajar más en desarrollo front-end, pero considerando las habilidades de cada uno, era mejor irnos por la segura.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Creo que trabajamos bastante bien en equipo, considero que una de las cosas que hacemos bien, son las reuniones semanales que hacemos, ya que nos ponemos al día y sabemos si tenemos dificultades y cuanto nos falta para finalizar nuestras tareas. Respecto a que podríamos mejorar, considero que sería bastante bueno que aceptáramos la ayuda de quien nos la ofrece, ya que en general, los tres solemos abarcar gran cantidad de tareas a hacer.