|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Según la Gantt, los sprints se planificaron desde el 31/08/2026, con duración de dos semanas cada uno Hasta lo que llevamos, lo cual es el sprint 3, sí se cumplió lo planificado: en el Sprint 1 la reserva y la vista del dueño; en el Sprint 2 el calendario/recomendador y la vista de cliente; en el Sprint 3 el login/perfil y la información del local. Lo que ayudó fue tener el backlog ordenado, acordar bien el alcance (por ejemplo, no meter WhatsApp a la fuerza) y poder trabajar en paralelo. Lo que complicó un poco fue la documentación: la última actualización no la descargué y tengo que bajarla para editar lo que falta. Aun así, el desarrollo hasta el Sprint 3 se cumplió bien.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades principales fueron: desfase entre el código y la documentación, problemas de horario con el grupo, y el riesgo de mezclar cosas opcionales (como WhatsApp) con lo importante del MVP. Para enfrentarlas, priorizamos terminar lo usable de cada sprint, dejamos lo opcional para después y después fuimos alineando el EDT, el backlog y las validaciones con lo que realmente hicimos. Con los horarios, tratamos de coordinar bloques en común y repartir tareas para no frenar el avance. Eso mismo pensamos seguir haciendo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluó de manera positiva tanto mi trabajo como el de mis compañeros, avanzamos más rápido de lo que habíamos estimado. Para que cuadre con el plan, hacemos calzar las horas con lo que corresponde a documentación, así el avance del software y lo que se entrega en papeles quedan alineados. Destacamos la velocidad de avance; lo que hay que mejorar es no dejar la documentación atrasada.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes: cómo subir el proyecto a Azure y que quede estable, y qué pasa si no funciona bien con Docker. Pregunta: ¿Cómo podemos optimizar el trabajo de la documentación para mantenerla al día, sin hacer tantos cambios como los que hemos llevado hasta ahora?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Creemos que las actividades están bien distribuidas entre el grupo. No hace falta redistribuir lo ya hecho hasta el Sprint 3. Lo que sí: lo que queda debe asignarse a alguien con responsabilidad clara, para que no quede sin dueño.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como grupo hemos hecho un muy buen trabajo: avanzamos, tomamos buenas decisiones de alcance y el producto va coherente con lo pedido. Para mejorar, debemos ponernos al día con reuniones más seguido, ir a la par con todo y revisar con más profundidad lo que hace cada uno